湛江市第一中医医院制剂中心建设及配制服务项目需求书

一、项目概况

（一）项目名称

项目名称

湛江市第一中医医院制剂中心建设运营项目

(二)项目概述

| 项目内容 | 需求情况（简述） | 拟选取服务商数量 |
| --- | --- | --- |
| 制剂中心建设及配制服务项目 | 建成涵盖中药前处理、口服固体制剂、口服液体制剂、外用制剂、药检研发、仓储物流等全功能分区，集生产、质控、研发、存储于一体的现代化制剂基地，实现制剂标准化、规模化、专业化生产。 | 1 |

- 项目主要内容

- 采购人（以下称“医院”）作为本项目实施主体，与合作方共同建设中药制剂中心（以下简称制剂中心），加挂“湛江市第一中医医院中药制剂中心”的牌子，同时通过提供中药制剂的批文、生产技术指导等制剂生产所需的技术及资质，全程对生产过程进行质量控制，通过支付配制加工服务费的模式来取得制剂中心的制剂；中标方提供制剂中心所需的生产车间、仓储、办公等场地，提供设备和生产人员，并进行原辅料的采购、制剂的加工生产、制剂中心的日常管理等工作，取得配制加工服务费用。

- 上述制剂配制加工服务费用（以下简称服务费用）由相关设备的折旧、制剂的生产制造及原材料、人力成本、物流配送、动力燃料、企业应得利润等构成。制剂研发、制剂注册、制剂备案、《医疗机构制剂许可证》的申报与验收等相关费用由双方另外协商。

- 二、建设要求

- 制剂中心选址在湛江市辖区内，建筑面积不低于2500㎡。

第一，制剂中心能满足生产多种剂型的中药制剂配制，包括但不限于片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散剂、口服液、合剂、搽剂、酊剂、外用贴膏等多种剂型，且年设计产能及产值均不低于1000万元。

第二，提供的厂房车间设计图、设备布局、建设符合《药品生产质量管理规范》（GMP）的要求：设置提取车间、制剂车间、包装车间、锅炉房、纯水处理站、污水处理站、发电机房、空调净化系统、办公区域、员工生活区域等制剂中心所应具备的一切设施设备。洁净区级别符合相应剂型生产要求（如D级及以上）。

第三，洁净区建设：各生产区独立设置，人流物流分开，避免交叉污染。配备互锁、压差监测、温湿度控制等设施。

第四，设备购置与安装：按剂型需求配齐生产及辅助设备，如提取浓缩、制粒、混合、压片、胶囊填充、口服液灌封、外用制剂灌装、纯化水系统等。所有设备需符合GMP要求，并提供安装调试与验证。

第五，配套设施：建设药检研发区（含理化、微生物实验室）、仓储物流区（常温、阴凉、冷藏分区管理），以及独立的废弃物处理、消防、安全监控等系统。

第六，制剂中心的资质和人员配备符合药品生产的要求，建设健全的中药制剂管理体系。

第七，制剂中心具有自主研发能力，能根据医院提供的处方研制成工艺稳定可批量生产的制剂。具有中药饮片及中药制剂的检验能力。

第八，制剂中心应建立完善的文件管理体系，包括但不限于：质量标准文件、生产工艺规程、批生产记录、批检验记录、设备使用维护记录、物料管理台账等。所有文件记录应真实、完整、可追溯，保存期限不少于药品有效期后1年，且不少于5年。

第九，制剂中心应建立稳定性考察制度，对产品进行持续稳定性考察，确保产品在整个有效期内符合质量标准。

- 第十，批号编制原则：批号编制应具有唯一性和可追溯性，格式为：年（2位）加月（2位）加流水号（3位及以上），同批号产品的质量特性应保持均一。医院有权对批号编制规则进行审核和调整。

- 三、投资与建设模式

第一，投资主体：中标供应商承担本项目主要建设资金，包括场地装修、洁净区建设、设备购置安装、配套设施等全部费用。

第二，建设标准：须严格遵循《药品生产质量管理规范》（GMP）及国家相关建筑、消防、环保规范。建成后须通过医院及药品监督管理部门的联合验收。

- 第三，产权归属：建设形成的固定资产（含装修、设备等）归中标供应商；制剂批准文号或备案号始终归医院所有，协议终止后中标供应商不再享有制剂批件使用权；临床经验和制剂品种的知识产权始终归属医院；合作期间产生的新技术成果、改良工艺等知识产权归属由双方另行书面约定，未约定的归医院所有。

第四，验收程序：

（一）项目竣工后，中标供应商应向医院提交完整的竣工资料（含施工图、设备清单及采购凭证、验证文件等），并在30个工作日内由双方联合组织验收。

（二）验收标准以本需求书约定、双方确认的设计方案及国家现行相关规范为准。

（三）首次验收未通过的，中标供应商应在60日内完成整改并重新申请验收；二次验收仍未通过的，医院有权单方解除合同，中标供应商承担已投入全部建设费用，医院不承担任何补偿义务，且中标供应商应在解除合同后90日内将场地恢复原状。

- 四、运营管理职责划分

- （一）中标供应商职责（日常生产运营）

- 第一，组建生产、技术、设备维护团队，负责制剂中心的日常排产、生产操作、设备维保、物料采购与仓储管理。

- 第二，严格按照医院提供的处方、工艺规程和质量标准组织生产，确保制剂质量稳定。

- 第三，承担生产运营中的水电气、人工、物料、设备折旧、维保等成本。

- 第四，配合医院接受药品监督管理部门的飞行检查、GMP符合性检查。

- 第五，负责制剂中心安全生产管理，承担安全生产主体责任，制定并落实安全生产规章制度和操作规程。

- 第六，负责制剂中心环保设施的运行维护，确保废水、废气、固废等达标排放，承担因环保问题产生的全部责任和费用。

- 第七，保障制剂中心正常连续生产。除经医院书面同意外，全年累计停产（含设备检修停产）不得超过15个工作日。超出部分，每超1日扣除当月服务费的百分之一。

（二）医院方职责（质量管控与临床使用）

第一，负责制剂处方的提供、工艺规程和质量标准的审核批准。

第二，派驻质量管理人员，负责原辅料、包材、中间品、成品的取样检验及放行审核。未经医院质量管理人员放行的制剂不得出厂或使用。

第三，负责制剂在临床科室的调配、使用管理与不良反应监测，并按照法规要求开展制剂不良反应报告和评价工作。

第四，对合作企业生产过程进行定期监督、审计，行使质量否决权。

第五，负责制剂品种的再注册、补充申请、备案等注册管理工作，中标供应商应予以配合。涉及生产场地、工艺等变更的，由医院主导申报，中标供应商配合完成相关验证和研究工作。

（三）物料管理

第一，原辅料、包装材料由中标供应商按医院批准的供应商名录和质量标准采购。中标供应商不得擅自更换供应商或采购未经医院批准的物料。

第二，每批物料须经医院质量管理人员取样检验或审核合格后方可用于生产。不合格物料应隔离存放并按医院指令处理，费用由中标供应商承担。

- 第三，物料应分区分类存放，按先进先出原则管理，超过有效期的物料不得使用，由中标供应商承担损失。

- 五、收费与收入分配

第一，制剂销售收入归医院；

第二，中标供应商：医院根据制剂品种、批次、产量，向中标供应商支付服务费。服务费应覆盖企业投入的固定成本折旧、物料消耗、人工成本、质量检验费用及合理利润。具体构成及上限如下：

服务费（每批次或每制剂单位）等于物料成本加直接人工加质量检验费加物流配送费加动力燃料费加设备折旧费（按10年直线折旧）加管理费（上述费用合计的百分之八至百分之十）加合理利润（上述费用合计的百分之五至百分之八）。利润率上限为百分之八，服务费总金额以双方确认的实际产量按实结算。

各项费用的实际发生金额以医院聘请的第三方审计机构审核确认的结果为准。中标供应商应对制剂中心的项目实行专账管理，按月向医院和第三方审计机构报送财务报表。单项费用年度调整幅度超过百分之十的，须经医院书面同意后方可执行。

具体服务费费率标准由双方在签订合作协议时，以本需求书确定的构成原则和上限为基础协商确定，并作为协议附件。

六、合作期限与退出机制

第一，合作期限：首次合作期按相关政策要求制定，合作期满前协商续约事宜，同等条件下中标供应商有优先续约权。续约条件由双方届时另行协商。

第二，提前终止：

（一）合作期间每年进行考核。如中标供应商严重违反GMP标准、发生重大质量事故、无故停产或累计停产超过本需求书约定时限，医院有权单方终止合作，并要求赔偿损失。

（二）“重大质量事故”是指同一批次产品出现3例及以上与产品质量相关的不良反应，或药品监督管理部门通报的质量安全问题，或导致患者死亡、严重伤害且与制剂质量存在因果关系的事件。

（三）医院拖欠配制加工费超过约定支付期限90日以上的，中标供应商有权单方解除协议。

（四）中标供应商未经医院书面同意擅自变更处方、工艺、物料供应商的，医院有权单方解除协议，中标供应商应支付违约金20万元，并赔偿全部损失。

第三，期满处置：合作期满后，中标供应商投入的设备及装修按公允价值转让，由双方共同委托具备资质的第三方评估机构评估确定，评估费用双方平均分担。评估基准日为合作终止日。医院放弃受让的，中标供应商可自行拆除处置，费用由中标供应商承担。

- 第三，合同内容如有变更或修订需要时，以补充协议的方式进行约定。如遇国家政策变动或不可抗力，制剂中心无法继续运营，则合作协议解除，双方互不承担违约责任。不可抗力持续超过6个月的，任何一方有权解除协议，双方应就已投入成本及已完成工作据实结算。一方因不可抗力无法履行协议的，应在事件发生后15日内书面通知对方并提供证明。

- 七、责权关系

第一，制剂中心由医院同中标供应商合作共建，双方按各自权利义务对制剂中心进行建设及管理，并承担相应的法律责任。

第二，由制剂中心配制、权属医院的中药制剂调配至其他医疗机构的，中标供应商须受医院委托，无权自主调配。

第三，医院派遣至制剂中心参加管理、生产、运营等的工作人员，由医院管理及支付薪酬，不纳入制剂中心的生产配制费用。

第四，由中标供应商派遣参加管理、生产、运营等的工作人员，由中标供应商管理及支付薪酬，经医院审核可纳入制剂中心的服务费用。关键岗位人员（生产负责人、质量负责人）的任命和更换须经医院书面同意。

第五，中标供应商在本项目运营中自负盈亏，如因投资本项目导致的亏损或者运营困难、制剂中心的盈利无法达到中标供应商的预期目标等，医院对此不作任何承诺。

第六，制剂中心的厂房、设备产权归中标供应商。

第七，制剂中心研发及生产的制剂所涉知识产权与所有权归医院。合作期间产生的新技术成果、改良工艺等，除双方另有书面约定外，知识产权归属医院。

第八，以制剂中心名义生产配制的中药制剂出现质量问题的，由中标供应商对外承担责任，但医院保留追究中标供应商责任的权利。因制剂处方、质量标准本身缺陷导致的除外。

第九，中标供应商应对制剂中心的项目实行专账管理，与其他业务分开核算，便于审计。

第十，医院有权对制剂中心的运营、生产、采购等环节进行监督和参与管理，由医院管理及支付薪酬（不纳入制剂中心的生产费用）。

第十一，因质量改进导致工艺流程不同需要返工的情况产生的所有费用应纳入制剂中心的生产费用；因没有严格按照工艺流程操作而退回重新生产的，所有费用由中标供应商负责。

第十二，研发费用及其他注册、备案费用由双方另外协商，采购金额不计入本次招标范围。

- 第十三，医院聘请第三方专业机构对制剂中心的投资、运营、财务、生产、质控等进行全方位的监督并定期审计。中标供应商应予以配合，不得拒绝或拖延提供相关资料。

- 七、其他要求

第一，中标供应商资格要求：

（一）在中国境内注册，具有独立法人资格，持有有效的营业执照；

（二）具有药品生产许可证或有效的医疗机构制剂许可证，且许可范围涵盖本项目所需剂型；

（三）近三年内无重大质量事故和重大违法记录，未被列入国家企业信用信息公示系统严重违法失信名单；

（四）具有医药运营管理经验或药品生产经验，优先选择有同类医院制剂中心合作案例的供应商；

（五）本项目不接受联合体投标。

第二，中标供应商须在签约后6个月内完成净化装修及设备安装，9个月内取得《医疗机构制剂许可证》并正式投产。每逾期一日，中标供应商应按项目总投资额的万分之一向医院支付违约金。因医院原因或不可抗力导致的延迟除外。

第三，双方签署保密协议，确保医院处方、工艺等核心信息不被泄露或用于非约定用途。保密义务自本协议生效之日起生效，并在协议终止后永久有效，直至相关信息进入公有领域。

第四，廉洁条款：双方应严格遵守国家有关反商业贿赂和反腐败的法律法规，不得以任何名义给予或收受不当利益。违反本条款的，守约方有权解除合同并追究法律责任。

第五，争议解决：双方发生争议的，应首先协商解决；协商不成的，任何一方有权将争议提交医院所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

第六，合同终止后库存及包材处理：协议终止时，中标供应商应将已生产且经检验合格的成品、剩余原辅料及包材一并移交医院，医院按采购成本价承接。专用印有医院标识的包材由医院监督销毁，费用由中标供应商承担。

第七，本需求书为合作意向基础，具体权利义务以最终签订的合作协议为准。本需求书与合作协议不一致的，以合作协议为准。